Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение экологической безопасности на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»

за  2023 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство и подключение блочно-модульных станций очистки воды, строительство новых Водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями (закольцовка) в г. Мезень и п. Каменка | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Оценка запасов питьевых подземных вод на двух скважинах, где планируется установка БМС (г. Мезень; п. Каменка) (шт.) | 2 | 2 |  |
|  |  |  | Разработка ПСД на строительство БМС очистки воды и строительство водопроводных сетей с последующим объединением (г. Мезень; п. Каменка) | 2 | 2 |  |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы разработанной ПСД (г. Мезень; п. Каменка) | 2 | 2 |  |
| 2 | Содержание мест (площадок) накопления ТКО (42 площадки Мезень, 18 площадок Каменка) | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа | Содержание мест (площадок) накопления | 60 | 60 |  |
| 3 | Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. Ликвидация несанкционированных свалок п. Каменка, г. Мезень, с. Жердь, д. Заозерье д. Заакакурье | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа | Целевой показатель – Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов на территории МО «Мезенский муниципальный округ» | 5 | 0 | Отсутствие предложений от подрядчиков |
| 4 | Мероприятия по рекультивации земельных участков на территории Мезенского муниципального округа р. Кузнецов г. Мезень п. Каменка, с. Долгощелье | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа | Целевой показатель – количество рекультивированных объектов размещения отходов | 3 | 0 | Отсутствие предложений от подрядчиков |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Обеспечение экологической безопасности на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»

за 2023 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Строительство и подключение блочно-модульных станций очистки воды, строительство новых Водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями (закольцовка) в г. Мезень | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 600,00 | 600,00 | 100 | 0,0 | 0,0 | 468,00 | 468,00 | 132,00 | 132,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 |  |
| 2. Строительство и подключение блочно-модульных станций очистки воды, строительство новых Водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями (закольцовка) в п. Каменка |  | 600,00 | 600,00 | 100 | 0,0 | 0,0 | 468,00 | 468,00 | 132,00 | 132,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 |  |
| 3. Содержание мест (площадок) накопления ТКО (42 площадки Мезень, 18 площадок Каменка) | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа | 270,0 | 270,0 | 100 |  |  |  |  | 270, 0 | 270,0 |  |  |  |  | 270,0 |  |
| 4. Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. Ликвидация несанкционированных свалок п. Каменка, г. Мезень, с. Жердь, д. Заозерье д. Заакакурье |  | 4850,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4850,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по рекультивации земельных участков на территории Мезенского муниципального округа р. Кузнецов г. Мезень п. Каменка, с. Долгощелье |  | 8002,74 | 518,21546 | 6,5 |  |  |  |  | 8002,74 | 518,21546 |  |  |  |  | 518,21546 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 14322,74 | 1988,21546 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 936,00 | 936,00 | 13386,74 | 1052,21546 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1052,21546 | X |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2.  По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4.  По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении районного бюджета на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение экологической безопасности на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Оценка запасов питьевых подземных вод на двух скважинах, где планируется установка БМС (г. Мезень; п. Каменка) | шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| 2. Разработка ПСД на строительство БМС очистки воды и строительство водопроводных сетей с последующим объединением (г. Мезень; п. Каменка) | шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| 3. Проведение государственной экспертизы разработанной ПСД (г. Мезень; п. Каменка) | шт. | 2 | 2 | 100 |  |

Ответственный исполнитель Комитет по управлению муниципальным имуществом

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Содержание мест (площадок) накопления ТКО (42 площадки Мезень, 18 площадок Каменка) | шт. | 60 | 60 | 100 |  |
| 2. Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. Ликвидация несанкционированных свалок п. Каменка, г. Мезень, с. Жердь, д. Заозерье д. Заакакурье | шт. | 5 | 0 | 0 | Отсутствие предложений от подрядчиков |
| 3. Мероприятия по рекультивации земельных участков на территории Мезенского муниципального округа р. Кузнецов г. Мезень п. Каменка, с. Долгощелье | шт. | 3 | 0 | 0 | Отсутствие предложений от подрядчиков |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение экологической безопасности на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»

за 2023 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,5 | 30 | 15 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,7 | 50 | 35 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,14 | 20 | 2,8 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 100 |