Утвержден

постановлением администрации

МО «Мезенский район»

от 27.02.2015 №94

Комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства МО «Мезенский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Создание системы мониторинга: а) дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами; в) дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной власти, общественных организаций; Повышение эффективности работы управляющих организаций и РСО МО «Мезенский район»; Обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ МО «Мезенский район» | Распоряжение Главы Архангельской области «Об утверждении порядка осуществления мониторинга», предусматривающее, в том числе, определение ответственного лица и периодичность сбора информации не реже одного раза в квартал. | Наличие лиц, ответственных за предоставление данных в Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | Постоянно | отдел ПТИИиПР; комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам |
| 2. | Утверждение и реализация плана мероприятий МО «Мезенский район» по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ, в том числе по вопросам: а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД); б) расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года; в) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; г) осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД; д) развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ (поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 03 марта 2014 года № ДК-П9-1465) | Повышение Правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | План мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 1. Количество (шт.) размещенных материалов в печатных СМИ: по факту на конец отчетного периода. 2. Тираж (шт.) печатных информационно-разъяснительных материалов (буклеты, брошюры, в рамках календарного года): по факту на конец отчетного периода. 3. Количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.): по факту на конец отчетного периода. 4. Количество населения (чел., %), охваченного мероприятиями, к общему количеству населения, проживающему на территории МО «Мезенский район» | Отчеты об исполнении – не реже 1 раза в месяц | Администрация МО «Мезенский район», комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами; Главы поселений МО «Мезенское», МО «Каменское» |
| 3. | Участие в реализации плана-графика проекта «Школа грамотного потребителя» Архангельской области | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | План-график проекта «Школа грамотного потребителя» Архангельской области | 1. Количество человек, прошедших обучение: по факту на конец отчетного периода. 2. Количество (шт.) размещенных материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года): по факту на конец отчетного периода. 3. Количество (чел., % к общему количеству населения области) населения, охваченного мероприятиями: по факту на конец отчетного периода. 4. Количество (шт.) выпущенных информационно-просветительных материалов: по факту на конец отчетного периода | Отчет об исполнении – не реже 1 раза в квартал начиная с I квартала 2015 года | МО «Мезенский район», отдел ПТИИиПР; Главы поселений МО «Мезенское», МО «Каменское» |
| 4. | Создание и организация работы Центра поддержки собственников совместно с региональной общественной организацией «Народная инспекция Архангельской области», осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее – центр поддержки); организация мониторинга работы центра поддержки | Повышение «чистоты» и законности проведения общих собраний собственников помещений в МКД; повышение информированности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний | Порядок создания центра поддержки собственников, утвержденный министерством ТЭК и ЖКХ; график создания центров поддержки собственников в муниципальных образованиях – поселений, предусматривающие, в том числе, ответственных лиц и периодичность предоставления информации о реализации графиков не реже 1 раза в квартал, утвержденный администрацией МО «Мезенский район»; проект НПА администрации МО «Мезенский район» «О создании центра поддержки…» | 1. Наличие созданного центра поддержки: на конец отчетного периода. 2. Количество (шт.) мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде: по факту на конец отчетного периода. 3. Количество (чел.) граждан, обратившихся в центр поддержки в отчетном периоде: по факту на конец отчетного периода | Организация центра поддержки – не позднее I квартала 2015 года; обеспечение работы – постоянно | Отдел ПТИИиПР; Главы поселений - МО «Мезенское», МО «Каменское»; региональная общественная организация «Народная инспекция Архангельской области» |
| 5. | Создание и обеспечение деятельности общественного совета по вопросам ЖКХ | Оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Проект НПА администрации МО «Мезенский район» «Об утверждении Положения об общественном совете по жилищно-коммунальному хозяйству»; Проект НПА администрации МО «Мезенский район» «Об общественном совете по жилищно-коммунальному хозяйству». Осуществление мониторинга деятельности общественного совета по ЖКХ» | 1. Наличие общественного совета по вопросам ЖКХ. 2. Количество (%, шт.) муниципальных образований, в которых созданы общественные советы по вопросам ЖКХ, по отношению к количеству (%, шт.) муниципальных образований, в которых они фактически функционируют: по факту на конец отчетного периода. 3. Количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов по вопросам ЖКХ: по факту на конец отчетного периода | Не позднее I квартала 2015 года; обеспечение деятельности – постоянно | Отдел ПТИИиПР; Главы поселений - МО «Мезенское», МО «Каменское» |
| 6. | Представление сведений о состоянии жилищно-коммунального хозяйства МО «Мезенский район» в информационную систему Архангельской области в соответствии с утверждённым перечнем показателей | Повышение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства МО «Мезенский район»; Создание условий для систематизации и анализа развития жилищно-коммунального хозяйства МО «Мезенский район» | Определение лиц, ответственных за предоставление данных в информационную систему Архангельской области | Наличие лиц, ответственных за предоставление данных в отдел мониторинга Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области. Полнота сведений, вносимых в информационную систему Архангельской области, по отношению к общему объёму сведений, установленных Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области - 100% | Представление данных в отдел мониторинга Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области | отдел ПТИИиПР |
| 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 7. | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012г. | Улучшение условий проживания граждан | В соответствии с мероприятиями, предусмотренными законодательством Архангельской области и решениями Правительства Российской Федерации | Доля расселенного с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ аварийного жилищного фонда в общем объёме аварийного жилья, подлежащего расселению в соответствии с этапами Региональной программы переселения, к 2017г.- 100% | До 01.09.2017г. | Зам. главы по инфраструктурному развитию, комитет по управлению имуществом и земельными участками |
| 8. | Получение и использование средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Архангельской области | Получение дополнительных средств для проведения расселения. Увеличение объёма расселяемого аварийного жилищного фонда. | Подача заявки в Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области на получение федеральной и региональной финансовой поддержки и одобрение заявки. | Доля расселенного с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ аварийного жилищного фонда в общем объёме аварийного жилья, подлежащего расселению в соответствии с этапами Региональной программы переселения, к 2017г.- 100% | До 01.09.2017г. | Зам. главы по инфраструктурному развитию, комитет по управлению имуществом и земельными участками |
| 9. | Выполнение условий соглашения с Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области о взаимодействии, направленном на реализацию Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Архангельской области на 2013-2017 годы. | Создание условий, гарантирующих своевременное исполнение программы переселения в МО «Мезенский район» | Исполнение взятых на себя обязательств в рамках программы переселения в МО «Мезенский район», а также исполнение условий об ответственности муниципального образования за реализацию программы по переселению | Выполнение условий соглашения МО «Мезенский район» с Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области по годам: в 2015году - 100%; в 2016году - 100%; в 2017году - 100%. | Постоянно | Комитет по управлению имуществом и земельными участками |
| 10. | Размещение на многоквартирных домах признанных аварийными, подлежащими сносу и расселению, информационных табличек установленного образца. | Повышение информированности граждан о реализации программы переселения из аварийного жилья | Размещение информационных табличек в процессе выполнения | Доля многоквартирных домов, на которых будут размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству многоквартирных домов, включённых в программу переселения МО «Мезенский район» - 100%. | До 01.10.2015г. | Комитет по управлению имуществом и земельными участками |
| 11. | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года с разбивкой по муниципальным образованиям (далее – реестр аварийного жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1473-р) | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | Разработка и утверждение правовым актом Правительства Архангельской области реестра аварийного жилищного фонда с разбивкой по муниципальным образованиям в IV квартале 2015 года | 1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда муниципальных образований. 2. Объем (кв.м, %) существующего аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда: по факту на конец отчетного периода | IV квартал 2015 года | Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами; Главы поселений МО «Мезенское», МО «Каменское» |
| 12. | Формирование и утверждение исполнительными органами государственной власти Архангельской области региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1473-р) | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | Постановление Правительства Архангельской области об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в первом полугодии 2016 года |  | Первое полугодие 2016 года | Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами; Главы поселений МО «Мезенское», МО «Каменское» |
| 13. | Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, в том числе с учетом возможности Архангельской области получить дополнительное финансирование за счет средств Фонда ЖКХ (выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми по данному вопросу на федеральном уровне) | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда и улучшению условий их проживания | Постановление Правительства Архангельской области об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в первом полугодии 2016 года | 1. Наличие комплекса мер по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. 2. Объем (шт., %) мероприятий комплекса мер, реализованных в установленные сроки, по отношению к общему количеству мероприятий, включенных в комплекс мер – по факту на конец отчетного периода | Реализация комплекса мер – в соответствии с установленными им сроками, во втором полугодии 2016 года | Комитет по правлению имуществом и земельными ресурсами; Главы поселений - МО «Мезенское», МО «Каменское» |
| 3. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 14. | Актуализация графика разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Мезенское» и МО «Каменское» | Обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии поселений | Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области об утверждении графика разработки ПКР | Отношение количества муниципальных образований, в которых утверждены программы комплексного развития к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть утверждены программы комплексного развития – 100% | В соответствии с утвержденным графиком разработки ПКР | отдел ПТИИиПР; Главы поселений- МО «Мезенское»; МО «Каменское» |
| 15. | Разработка, утверждение и актуализация программы комплексного развития МО «Дорогорское» | Обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии поселений | Программы комплексного развития утверждаются актом представительного органа муниципального образования в шестимесячный срок со дня утверждения генеральных планов. Контроль за разработкой и утверждением программ комплексного развития осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ | Отношение количества муниципальных образований, в которых утверждены программы комплексного развития к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть утверждены программы комплексного развития – 100% | В соответствии с утвержденным графиком разработки ПКР | отдел ПТИИиПР; Глава поселения МО «Дорогорское» |
| 16. | Выявление бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО «Мезенский район» | Актуализация информации об объектах ТЭК и ЖКХ | Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области «Об утверждении ведомственной отчётности» | 1. Количество выявленных бесхозяйных объектов на территории МО «Мезенский район» за отчётный период (шт). 2. Количество принятых в муниципальную собственность бесхозяйных объектов на территории за отчётный период (шт). | Два раза в год (до 15 июля и до 20 января) | Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами; отдел ПТИИиПР |
| 17. | Утверждение графика регистрации прав собственности на объекты коммунальной инфраструктуры |  | Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области об утверждении графика регистрации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Архангельской области |  | По мере выявления | Комитет по управлению имуществом и земельными участками |
| 18. | Выполнение комплекса технических и кадастровых работ по бесхозяйным объектам коммунальной инфраструктуры |  |  |  | По мере необходимости | Комитет по управлению имуществом и земельными участками |
| 19. | Регистрация прав собственности на объекты коммунальной инфраструктуры МО «Мезенский район» |  | График регистрации прав собственности на объекты коммунальной инфраструктуры | Отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов коммунальной инфраструктуры к общему количеству таких объектов, расположенных на территории МО «Мезенский район», 100% | По мере необходимости | Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами |
| 20. | Разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МО «Мезенский район» и муниципальных образований района, проведение независимого технического и ценового аудита схем. | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы теплоснабжения, водоснабжения МО «Мезенский район» и муниципальных образований; Оптимизация расходов на реализацию схем теплоснабжения, водоснабжения МО «Мезенский район» и муниципальных образований | Распоряжение Правительства Архангельской области «О графиках разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения»; Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области «О графиках разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» | Доля схем теплоснабжения, водоснабжения прошедших публичные слушанья, - 100%. Отношение количества муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, к общему количеству муниципальных образований, в которых схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям) - 100% | Завершение разработки схем до 31.12.2015г Ежеквартальные отчеты в системе КИАС в сети Интернет по адресу kias.dvinaland.ru | отдел ПТИИиПР |
| 21. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения МО «Мезенский район» |  |  |  | По мере необходимости | отдел ПТИИиПР |
| 4.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения |
| 22. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения в разрезе муниципальных образований МО «Мезенское» и МО «Каменское» МО «Мезенский район» | Повышение качества коммунальных услуг; Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения | Организация мониторинга качества коммунальных услуг; | Доля проб питьевой воды, отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объёме проб. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги | Ежеквартально. Годовой отчет до 01 июля, ежегодно в министерство ТЭК и ЖКХ АО | отдел ПТИИиПР; Главы поселений- МО «Мезенское», МО «Каменское» |
| 23. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению, предусматривающих обеспечение населения МО «Мезенский район» питьевой водой | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения | Постановление Архангельской области, утверждающее план мероприятий, предусматривающий достижение целевых показателей качества водоснабжения в Архангельской области (в соответствии с приказом Минстрой России от 4 апреля 2014г. №162/пр) | Доля населения, обеспеченная питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества (%) | До 2020г. | отдел ПТИИиПР |
| 24. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. №Пр-1479). | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения; Обеспечение надёжности и бесперебойной подачи питьевой воды | Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, утверждающий плановые значения надёжности систем водоснабжения в Архангельской области (в соответствии с приказом Минстроя России от 4 апреля 2014г. № 162/пр). | Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей подачу холодного водоснабжения, возникших в результате аварий и иных инцидентов на объектах централизованных систем холодного водоснабжения на обслуживаемых организацией сетях, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (ед. км.) | До 2020г. | отдел ПТИИиПР; водоснабжающая организация |
| 25. | Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. №Пр-1479). | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения. Обеспечение эффективности использования ресурсов. | Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, утверждающий плановые значения надёжности систем водоснабжения в Архангельской области. | Доля централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечивающих достижение установленного планового значения показателя «Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть (%) в общем количестве централизованных систем водоснабжения в МО «Мезенский район» | До 2020г. | отдел ПТИИиПР; водоснабжающая организация |
| 26. | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения | Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области об утверждении порядка осуществления мониторинга проведения тех. обследования ОМС (в соответствии с приказом Минстроя России от 5 августа 2014г. № 437/пр) об организации работы по проведению технологического аудита с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения данной работы. | 1. Доля организаций, проведших техническое обследование. 2. Уровень физического износа основных фондов (%). 3. Уровень потерь воды при транспортировке (%). | 2015 г. и далее при необходимости. | отдел ПТИИиПР; водоснабжающая организация |
| 27. | Утверждение программ производственного контроля качества поставляемой питьевой воды | Повышение качества питьевой воды | Разработка и утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды организациями, осуществляющими эксплуатацию систем водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. Отчеты органов местного самоуправления и предприятий водопроводно-канализационного хозяйства о разработке и утверждении программ производственного контроля качества питьевой воды | 1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды от количества РСО ВКХ МО «Мезенский район», (%) | 2015г. и далее по мере необходимости | отдел ПТИИиПР; Главы поселений МО «Мезенское», МО «Каменское» водоснабжающая организация |
| 28. | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения на территории МО «Мезенский район», в том числе разработка (при необходимости) планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении. Разработка и реализация планов по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения МО «Мезенский район»; Повышение качества коммунальных услуг. | Постановление Правительства РФ «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области об организации работы по разработке технических заданий инвестиционных программ, принятия схем водоснабжения, разработке и реализации инвестиционных программ с учётом установления показателей деятельности РСО, планов с разбивкой по МО и утверждением графика проведения данных работ | 1. Количество РСО (шт.,%) в сфере водоснабжения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения, осуществляющих деятельность на территории МО «Мезенский район»; 2. Количество РСО (шт.,%) в сфере водоснабжения, по приведению качества воды в соответствии с законодательством), по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения; 3.Объём (шт.,%, тыс.руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами в отчётном году. | 2015г. и далее по мере необходимости | отдел ПТИИиПР; водоснабжающая организация |
| 29. | Определение гарантирующей организации | Определение гарантирующей организации с установлением зоны её деятельности | Решение органа местного самоуправления поселения о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ей деятельности. | Количество МО поселений в районе, (%, шт.), в которых определены гарантирующие организации. | 2015г. и далее по мере необходимости. | отдел ПТИИиПР; Главы поселений |
| 4.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |
| 30. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. №Пр-1479). | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения. | Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области по определению плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза. | 1. Снижение к 2017 году не менее чем в 1,5 раза к фактическому уровню 2014г. количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя (исключение составляют ЧС природного характера) - (%). 2. Количество (шт.) остановок подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях (на 1 км тепловых сетей). 3. Количество (шт.) остановок подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках энергии (на 1 Гкал/час установленной мощности). | До 2017г. Предоставление отчета в министерство ТЭК и ЖКХ АО один раз в год по отдельному запросу | отдел ПТИИиПР; теплоснабжающая организация |
| 31. | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. №Пр-1479). | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области о плановых значениях снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям. | Снижение к 2018г. до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | До 2018г. | отдел ПТИИиПР; теплоснабжающая организация |
| 32. | Утверждение плановых значений показателей надёжности и качества энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения | Создание условий для обеспечения населения МО «Мезенский район» качественным теплоснабжением; Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения. | Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области об организации работы по установлению показателей деятельности РСО в сфере теплоснабжения | 1. Количество РСО (шт.,%) в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлены показатели деятельности на территории МО «Мезенский район»; 2. Количество систем теплоснабжения: высоконадёжные (шт.); надёжные (шт.); малонадёжные (шт.); ненадёжные (шт.). | 2 квартал 2015 г. и далее ежегодно | отдел ПТИИиПР; |
| 33. | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории МО «Мезенский район». | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; Создание условий для привлечения инвестиций в сфере теплоснабжения МО «Мезенский район»; Повышение качества коммунальных услуг. | Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ» (за исключением программ, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ «Об электроэнергетике»). | 1. Количество РСО (шт.,%) в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории МО «Мезенский район»; 2. Объём (шт.,%, тыс. руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами в отчётном году. Целевое значение - 100% | 2015г. и далее по мере необходимости | отдел ПТИИиПР; теплоснабжающая организация |
| 34. | Определение единой теплоснабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации после утверждения схемы теплоснабжения поселения. | Решение органа местного самоуправления поселения об утверждении схемы теплоснабжения. | 1. Количество утверждённых схем (шт.). 2. Количество определённых единых теплоснабжающих организаций (шт.). 3. Количество муниципальных образований (шт.), в которых определены единые теплоснабжающие организации. Отношение количества муниципальных образований, в которых определены единые теплоснабжающие организации к количеству муниципальных образований, в которых разработаны схемы теплоснабжения, - 100%. | 2015г. и далее по мере необходимости. | отдел ПТИИиПР; Главы поселений |
| 35. | Оснащение объектов абонентов приборами учёта тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами | Повышение энергетической эффективности и снижение объёмов потребления воды | Распоряжение Правительства Архангельской области об утверждении программы оснащения многоквартирных домов приборами учёта и индивидуальными тепловыми пунктами. | 1. Доля тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (%). 2. Расход тепловой энергии в многоквартирных домах в течение отопительного периода (Гкал/кв.м.). 3. Доля воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (%) | 2015г. | отдел ПТИИиПР; теплоснабжающая организация |
| 5. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |
| 36. | Утверждение и реализация региональной программы обращения с твердыми бытовыми отходами, включающей набор мероприятий, направленных на совершенствование системы управления отходами и обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области (подпрограмма №1 «Усовершенствование системы управления отходами производства и потребления») | Доля отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством, к общему количеству твердых бытовых отходов, производимых на территории МО «Мезенский район»: 2016 год – 20%; 2018 год – 40%; 2020 год – 60% | 2016 год. 2020 год | Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами; отдел градостроительной деятельности; отдел ПТИИиПР; Главы поселений |
| 37. | Организация разработки и реализация на территории Архангельской области схемы размещения отходов | Повышение уровня переработки отходов; снижение негативного воздействия на окружающую среду | Постановление Правительства Архангельской области «Об утверждении общей схемы расположения межмуниципальных объектов размещения отходов» | 1. Утверждение схемы. 2. Отношение количества мероприятий графика, реализованных в установленный срок по отношению к общему количеству мероприятий графика – 40% | 2016 год. 2020 год | Комитет по управлению имуществом и земельными участками; отдел градостроительной деятельности; отдел ПТИИиПР; Главы поселений |
| 38. | Ведение учета мест размещения отходов на территории Архангельской области | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Областной закон «Об обращении с отходами производства и потребления на территории Архангельской области» | 1. Количество мест размещения отходов – по факту на конец отчетного года (шт.). 2. Количество мест размещения отходов, приведенных в соответствие с требованиями природоохранного, земельного, санитарно-эпидемиологического законодательства: по факту на конец отчетного года (шт.) | 2015 год, далее – регулярно | Комитет по управлению имуществом и земельными участками; Главы поселений |
| 39. | Реализация мероприятий в «Мезенском районе» в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Модернизация системы обращения с твердыми бытовыми отходами; улучшение экологической ситуации | Распоряжение Правительства Архангельской области «О проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Архангельской области» | Отношение объема фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренным и поддержанным регионом инвестиционным проектом по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению – 100% | Актуализация по мере необходимости. Сопровождение – постоянно | Комитет по управлению имуществом и земельными участками; отдел градостроительной деятельности; отдел ПТИИиПР; Главы поселений |
| 40. | Разработка муниципальной программы «Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов. Анализ необходимости строительства объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, | Улучшение экологической ситуации в «Мезенском районе» | В соответствии со схемой расположения межмуниципальных объектов размещения отходов | Мощность вновь введенных сооружений соответствующего типа. | 2017 год | Комитет по управлению имуществом и земельными участками; отдел градостроительной деятельности; отдел ПТИИиПР; Главы поселений |

______________________________

Катаев Рудольф Анатольевич

(881848) 4-31-83