Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенское»

на 2021-2025 годы»

за 2022 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт участка улично-дорожной сети с твердым покрытием г. Мезень, пр. Совесткий – ул. Кузнецовская – 840 метров | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Мезенское» (км) | 1,4 | 0,84 | На 2022 год был запланирован ремонт 2 участков автомобильных дорог, общей протяженностью 1,4 км, но в связи с тем, что в 2021 году не проведены работы по ремонту участка улично-дорожной сети с твердым покрытием г. Мезень, пр. Совесткий – ул. Кузнецовская – 840 метров, работы по ремонту данного участка были проведены в 2022 году |
| 2 | Лизинговые платежи на приобретение и доставку грейдера | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Мезенское» (км) | 1,4 | 0,84 |  |
| 3 | Расходы на содержание и ремонт дорог, осуществляемые МКУ «Хозяйственная служба администрации МО «Мезенский район» | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Мезенское» (км) | 1,4 | 0,84 |  |
| 4 | Финансирование автобусных маршрутов общего пользования, действующих на территории МО «Мезенское» | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Организация транспортного обслуживания населения МО «Мезенское» на автобусных маршрутах общего пользования (ед.) | 2 | 2 |  |
| 5 | Лизинговые платежи на приобретение и экскаватора-погрузчика | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Мезенское» (км) | 1,4 | 0,84 |  |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании «Мезенское» на 2018-2024 годы»

за  2022 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Ремонт участка улично-дорожной сети с твердым покрытием г. Мезень, пр. Совесткий – ул. Кузнецовская – 840 метров | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 22145,227 | 22145,227 | 100 | 0,0 | 0,0 | 18579,842 | 18579,842 | 3565,385 | 3565,385 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22145,227 |  |
| 2. Лизинговые платежи на приобретение и доставку грейдера | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 1143,5 | 1143,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1143,5 | 1143,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1143,5 |  |
| 3. Расходы на содержание и ремонт дорог, осуществляемые МКУ «Хозяйственная служба администрации МО «Мезенский район» | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 1651,224 | 1624,014 | 98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1651,224 | 1624,014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1624,014 |  |
| 4. Финансирование автобусных маршрутов общего пользования, действующих на территории МО «Мезенское» | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 5719,852 | 4952,566 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1129,696 | 792,356 | 4590,156 | 4160,210 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4952,566 | Заключение контракта на пассажирские перевозки с 22 июля, а не с 1 июля |
| 5. Лизинговые платежи на приобретение и экскаватора-погрузчика | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 1969,834 | 1661,558 | 84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1969,834 | 1661,558 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1661,558 | С учетом проведения закупки изменилось планируемое количество платежей |
| Всего по муниципальной программе |  | 32629,637 | 31526,865 | 97 | 0,0 | 0,0 | 19709,538 | 19372,198 | 12920,099 | 12154,667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31526,865 | X |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании «Мезенское» на 2018-2024 годы»

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |
| 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Мезенское» (км) | шт. | 1,4 | 0,84 | 60 | На 2022 год был запланирован ремонт 2 участков автомобильных дорог, общей протяженностью 1,4 км, но в связи с тем, что в 2021 году не проведены работы по ремонту участка улично-дорожной сети с твердым покрытием г. Мезень, пр. Совесткий – ул. Кузнецовская – 840 метров, работы по ремонту данного участка были проведены в 2022 году |
| 2. Организация транспортного обслуживания населения МО «Мезенское» на автобусных маршрутах общего пользования (ед.) | шт. | 2 | 2 | 100 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании «Мезенское» на 2018-2024 годы»

за 2022 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,8 | 50 | 40 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,97 | 20 | 19,4 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 89,4 |